Zápis z rokovania:
Zmena a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, zriadenie prechodu pre chodcov na ceste I/18 v km 514,529 v k. ú. Černová v meste Ružomberok..
Deň	26.1..2017
Vyhotovil	Ing. Dušan Mataj
Prítomní	MUDr. Igor Čombor,PhD.,Ing. Milan Puchoň, Ing. Lenka Miková, / Ing. M. Slašťan, Ing. D. Mataj, Ing. P. Dobrodej, Ing. J. Bednárik, P.Habo
Neprítomní	Ing. Anna Šanobová

Program rokovania

Program rokovania:
1.	Otvorenie / MUDr. Igor Čombor PhD.,- primátor mesta
2.	Nové úlohy / Zmena a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, odbočovacie jazdné pruhy a zriadenie prechodu pre chodcov na ceste I/18 v km 514,529 v k. ú. Černová v meste Ružomberok..
3.	Rozhodnutia / Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia zmeny organizácie dopravy v uvedenom úseku v zmysle projektovej dokumentácie.

Zápis z rokovania

K bodu 1
Rokovanie otvoril primátor mesta MUDr. Igor Čombor PhD.,.

K bodu 2
Pán poslanec Patrik Habo vysvetlil problematiku dopravnej situácie  v zmysle zvýšenia pasívnej bezpečnosti v danom úseku . Svoju požiadavku na riešenie zdôvodnil zvýšeným pohybom občanov mestskej časti Černová a Hrboltová využívaním vlakovej stanice v Hrboltovej, zamestnancami ČOV a žiakov z Hrboltovej, ktorý navštevujú ZŠ v Černovej. Uvedená komunikácia je veľmi frekventovaná a súčasný stav je nebezpečný, ktorý vytvára výrazné riziko dopravnej nehody ( kolízia chodca s motorovým vozidlom). Na záver požiadal vedenie mesta a riaditeľa SSC Zilina o komplexné riešenie daného úseku.
Pán riaditeľ SSC Ing. Milan Puchoň konštatoval, že je oboznámený so situáciou, a pre urýchlenie realizácie navrhol, aby mesto Ružomberok spracovalo projektovú dokumentáciu prerokovávaných úprav. Po schválení PD Okresným úradom v Žiline, odbor CD a PK a KDI PZ v Žiline prisľúbil realizáciu zmeny dopravného značenia.
Primátor mesta žiadal v rámci realizácie uvedených zmien zmeniť aj hranicu mesta Ružomberok smerom na západ.
Ing. Miková navrhla zmenu označenia začiatku obce ako prvé, nakoľko je to podstatná informácia pre projektanta, kde platia iné riešenia pre intravilán a extravilán obce.
Ing. Ján Bednárik požiadal primátora mesta o urýchlené a komplexné riešenie PD zo strany mesta.
Rokovanie ukončil primátor mesta .

Uložené úlohy

Úlohy:
Č.:	Kto	S kým	Čo	Do kedy
1.	Mesto RBK	Ved. OI Ing Dobrodej+projektant	Projektová dokumentácia	Marec 2017
2.	SSC ZA	-	Realizácia dopravného značenia	Apríl- Máj 2017